# UEditor 1.2.6 测试计划

1. 测试内容
   1. 测试编辑器核心功能点
   2. 重点测试点：（参照changlog.txt）

1.优化了编辑器路径的设置，可以不用手动设置路径，自动识别相关路径，解决路径设置繁琐的问题

2.重写了过滤粘贴机制，采用黑白名单，可以书写符合自己需求的过滤规则，可以完全定义标签的属性，甚至是style上的某个属性及其数值

3.优化了拖拽机制，处理浮动图片拖拽不能跟指定的某行对齐

4.数据同步改为失去焦点就执行，可以不再使用sync方法手动同步数据

5.添加了字体边框

6.优化了backspace/del键的操作

7.重写了插入代码功能，插入代码编写支持tab和回车键

8.表格支持排序和隔行显示

9.改使用closure的压缩工具

10.优化了undo/redo操作初级定制、完整版线上下载

* 1. 下载中的demo。重点多实例，form提交，设置宽高，过滤规则定制化demo。
  2. 三种后台: php,jsp,net.

1. 测试浏览器

重点：ie8，ie9，chrome，firefox （所有功能可用，无报错，细节表现全部符合预期）

非重点：ie6，ie7， opera， safari（非重点浏览器重点功能可用，无报错即可）

1. 测试方式
2. 自动化测试用例
3. 手工测试
4. 测试验收方式
5. 自动化用例除了fix in future全部通过
6. 手工测试：
   * 1. 核心功能点正常
     2. changlog中提及的新增功能点正常
     3. 下载正常，压缩包正常
     4. 各demo正常
7. trace上的bug都已修复
8. 测试轮次主要内容及预计日期

共分为3个轮次

1. 第一轮次
2. 内容：
3. 核心功能点，trace上的bug，自动化测试通过
4. 日期：2013.05.02-2013.05.06(实际: 7号中午测试结束)
5. 第二轮次
6. 内容：
   1. 核心功能点，下载包测试，自动化测试通过
   2. 回归第一轮中发现的bug
7. 日期：2013.05.07
8. 第三轮次
9. 内容：
10. 回归第一轮与第二轮中发现的bug，自动化测试通过
11. 日期：2013.05.08