**UEditor1.2.6.1 测试计划**

1. 测试内容
2. 测试编辑器核心功能点
3. 重点测试点：（参照changlog.txt）

             1.查找替换支持正则表达式

             2.修复了ie67下初始化宽高给定百分比

             3.增加类似word中的快捷菜单

             4.针对默认过滤回转换div为p标签，提供了配置开关allowDivTransToP,默认为true

             5.修复了在ie下删除分割线后光标定位的问题

             6.提供了手动加载语言文件，避免ie下有时会因语言文件加载失败导致编辑器加载失败,提示"not import language file"的错误

             7.优化了编辑器初始化时获得contentWindow可能不存在的情况

             8.优化了编辑器加载自定义样式的问题，默认initialStyle传入的css样式优先级最高，其次是指定的外部css文件

             9.工具栏支持指定位置折行，'|'表示分割符,'||'表示折行

             10.表格操作功能升级，优化了对表格的拖拉及双击操作，并且支持IE6+浏览器。

             11.修复编辑器在禁用状态下仍然可以拖动表格边框的bug。

             12.修复了分割线不能删除的问题

1. 下载中的demo。重点：多实例，设置宽高。
2. 三种后台: php,jsp,net。
3. 官网与Ubuilder
4. nodejs打包
5. 测试浏览器

重点：ie8，ie9，ie10,chrome(28.0.1500.52 m)，firefox(21.0) （所有功能可用，无报错，细节表现全部符合预期）

非重点：ie6，ie7， opera， safari（非重点浏览器重点功能和新功能可用，针对改环境的bug修复正确，无报错即可）

1. 测试方式
2. 自动化测试用例
3. 手工测试
4. 测试验收方式
5. 自动化用例除了fix in future全部通过
6. 手工测试：

i.核心功能点正常

ii.changlog中提及的新增功能点正常

 iii.Ubuilder下载正常，nodejs压缩打包正常

 iv. 各demo正常

1. trace上的bug都已修复
2. 四、测试轮次主要内容及预计日期

共分为3个轮次

1. 第一轮次

 i.核心功能点，各demo,各后台，trace上的bug，自动化测试通过

ii.日期：2013.06.25-2013.06.28

1. 第二轮次

 i. 核心功能点，nodejs打包，回归第一轮中发现的bug

 ii.日期：2013.06.28-2013.06.29

1. 第三轮次

              i. 回归第一轮与第二轮中发现的bug，官网及Ubuilder下载

  ii.日期：2013.07.01